UVIS/4098

13. října 2004

VYJÁDŘENÍ K DODÁVCE DATAPROJEKTORŮ DO ZASEDAČEK

V BUDOVĚ Q

Jelikož se objevily reklamace z některých ústavů dislokovaných v budově Q, že v zasedačkách nejsou dodány dataprojektory, uvádíme k tomu následující:

- Na komisi konané dne 13. května 2003 byla odsouhlasena specifikace vybavení jednotlivých místností budovy Q audiovizuální technikou. U zasedaček bylo uvedeno, že zasedačka děkanátu PEF bude kompletně vybavena stacionární technikou, ostatní zasedačky PEF a AF budou vybaveny přenosnými notebooky a dataprojektory.

- Pro jednání kolegia rektora v červenci 2003 bylo provedeno ocenění této navržené audiovizuální techniky,  z něhož  vyplynulo, že úplná realizace by vyžadovala náklady převyšující 19 mil. Kč.

- V následujícím období byly prováděny nejen průzkumy trhu, ale i určité redukce, aby byla upřednostněna výuka. Ostatní provozy  byly pak hodnoceny podle četnosti potřeby, mezi nimi i vybavení zasedacích místností, v nichž není trvalá každodenní potřeba audiovizuální techniky, jako  ve výukových prostorách a kde může být využívána zapůjčovaná mobilní audiovizuální technika.

Vzhledem k výběrovému řízení, které muselo být uskutečněno podle §49 odst.1 zákona 199/1994 Sb., nesměl být také překročen limit nabídky 7,5 mil. Kč.

- Z toho vyplynulo, že byl na komisi 12. ledna 2004 projednán podkladový materiál pro výběrové řízení na nákup AV techniky v budově Q s tím, že byly varianty vybavení rozepsány do jednotlivých položek a specifikována jejich velikost. Zde již nebyla pro zasedačky  uvedena žádná stacionární AV technika ( s výjimkou zasedačky děkanátu PEF, která byla specifikována mezi prostorami vybavovanými zvlášť – auly 1.09, 1.20, 1.11, jazykové posluchárny a zasedačka 1.56).

- V podkladech pro výběrové řízení ze dne 9.2. 2004 bylo přímo uvedeno, že vybavení ostatních zasedaček (mimo 1.56) je přenosné a je součástí uvedených souhrnných přehledů.

- Takto bylo specifikováno zadání pro výběrové řízení a dodavatel pak uskutečnil dodávky podle dříve uvedené specifikace a určené dislokace.

- V současné době má jak PEF tak AF k dispozici 2 přenosné dataprojektory, které byly předány integrátorům a které mají plnit úlohu přenosných zařízení pro zasedačky, jež nemají stacionární vybavení.

- V případě nutné potřeby je možno z našeho  Audiovizuální centra zapůjčit dataprojektor do příslušné zasedačky, tak jak je půjčován i do některých učeben, které nemají AV vybavení a je tam potřebná AV  pro určité vyučovací hodiny.

Z hlediska racionálního řešení a ekonomického pohledu je třeba konstatovat, že  pokud by byla v každé zasedačce AV technika, jednalo by se o stacionární techniku, nikoliv přenosnou, tak jak bylo v původním řešení navrhováno. Ani dodané notebooky nejsou v zasedačce pro případné využití, ale má je některé pracoviště pro normální používání a jen v potřebné době je přinese do zasedačky k využití při prezentaci.  Rovněž nejsou v zasedačkách promítací plátna, která musí být v případě projekce zapůjčena (z ústavu nebo z AVC). Je třeba uvážit, zda je skutečně potřebné, aby v každé zasedací místnosti, kde se konají jen občasná zasedání, byla neustále k dispozici relativně drahá technika, které rychle zastarává přičemž jejíž kvalita v poměru k ceně neustále narůstá.

Ing. Jiří Potáček, CSc., vedoucí ÚVIS